Use Case 1.1 Grundlagen Krypto-Modul erstellen

# Kurze Beschreibung

Projekt: Leitlinie zum Wohlfühleinkommen

Erstellen einer Python-Modulbibliothek
mit den grundlegenden Klassen und Modulen für die Programme, die zur Assistenz der Leitlinie zum Wohlfühleinkommen benötigt werden

Namen der Module:
GmBasics.py
→ grundlegende Klassen beliebiger Python-Programme unseres Unternehmens
GmKrypto.py
→ spezifische Klassen für die Python-Programme zur Assistenz im Krypto-Währungsbereich
# Voraussetzungen
Python-Grundkenntnisse
Beispieldatei für Kryptobuchhaltungsdatei
Test erfolgt mit Umsetzung von Use Case 1.2 Goldessel füttern

# Klassen
1. Klasse zum Einlesen der XML-Datei zur Steuerung
   Diese kann nach den Attributen und Listen aus der Steuerdatei befragt werden
   Geschätzter Zeitaufwand für die Programmierung: 5 Stunden
   (incl. Überlegungen zur Strukturierung der XML-Datei)
2. Klassen zur Fehlerbehandlung
   je nach Einstellung als Popup oder im Infobereich
   Geschätzter Zeitaufwand für die Programmierung: 5 Stunden
   (incl. Weiterbildung über den Info-Bereich)
3. Klasse für Kryptobuchhaltungsdatei
   Wenn benötigt Subklassen für verschiedene Typen (XLSX, ODS) und verschiedene Formatversionen (z.B. die Position der Spalten kann sich in der Zeit verändern)
   Konstruktor mit Übergabe des Dateinamens
   Methoden:
   - init() → dabei prüfen, ob die Datei existiert und sich lesen lässt
   - readTable( in Name, out listZeilen ) → Zugriff auf eine Tabelle
   Geschätzter Zeitaufwand für die Programmierung: 3 Stunden
4. Klasse PlatinCoinPage und Subklassen PlcShortPage und PlcUltimaPage
   im Konstruktor Objekt der Klasse mit der Kryptobuchhaltungsdatei übergeben
   Attribute:
   - CoinName
   - ListSmartContracts
   Methoden:
   - read( Angabe des Attributs mit dem Tabellennamen)
   → dort einlesen der Tabelle in eine Liste von PlatinCoinSmartContract (siehe 5)
   dabei auf Formatfehler prüfen und zusammen sammeln
   - createSmartContract() in Superklasse virtual
   Typen für entsprechende Subklassen werden in den Subklassen erzeugt
   - getLastMintingDate()
   - getGemintetenBetragZu( Datum )
     foreach smartContract in ListSmartContracts:
         smartContract.getGemintetenBetragZwischen( DatumVon, DatumBis )
   Geschätzter Zeitaufwand für die Programmierung: 3 Stunden
5. Klasse PlatinCoinSmartContract und Subklassen
   a) PlcShortPage → PlcShortSmartContract
   b) PlcUltimaPage → PlcUltimaSmartContract
   im Konstruktor Objekt der Klasse mit der PlatinCoinPage übergeben
   Attribute:
   - StartDatumMinting
   Methoden:
   -read()
   Achtung: für die Klasse PlcUltimaSmartContract gehören mehrere Zeilen zum Objekt
   auf aufsteigende Datumswerte beim Einlesen achten, sonst Formatfehler
   - getGemintetenBetragZwischen( DatumVon, DatumBis )
   Geschätzter Zeitaufwand für die Programmierung: 5 Stunden
   Erst mal nur benötigte Spalten als Attribute einlesen:
   a) PlcShortSmartContract
   Spalte A (Superklasse: StartDatumMinting),
   Spalte D = MonatlichGemintet
   Spalte E = MintingTag
   Spalte C = GesamtErtrag
   b) PlcUltimaSmartContract
   Spalte A (Superklasse: StartDatumMinting)
   Spalte O = GesamtErtrag
   weitere Werte siehe 6
6. Klasse Minting mit Subklasse PlcUltimaMinting
   in PlcUltimaSmartContract als ListMinting eingelesen und gespeichert
   Methoden:
   - read()
   - getGemintetenBetragZwischen( DatumVon, DatumBis )
   Erst mal nur benötigte Spalten als Attribute einlesen:
   Spalte A = MintingDatum → Superklasse
   Spalte P = MintingBetrag → Superklasse
   Zeile ist von diesem Typ, wenn Spalte P gefüllt und vorher wurde ein SmartContract geöffnet
   Geschätzter Zeitaufwand für die Programmierung: 3 Stunden
7. automatische Prüfung am Ende von PlcUltimaPage.read()
   SmartContract.GesamtErtrag = Summe(MintingBetrag) foreach Minting
   Summe( SmartContract.GesamtErtrag ) foreach SmartContract = im Beispiel O281 = im Beispiel P 281
   Geschätzter Zeitaufwand für die Programmierung: 1 Stunde

# Organisation
Geschätzter Zeitaufwand für die Programmierung: 30 Stunden
Verantwortlich für die Programmierung: Daniel
Wirklicher Zeitaufwand:
Verantwortlich für die Codeinspection: Dara
Zeitaufwand für Nacharbeiten: